建设工程档案移交注意事项的

告   知   书

- 建设单位应按照《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）的有关规定，开展工程文件的整理、归档、验收、移交等工作。

- 1、在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应明确竣工图的编制单位，工程档案的编制套数、编制费用及承担单位、工程档案的质量要求和移交时间等内容；

- 2、收集和整理工程准备阶段形成的文件，并进行立卷归档；

- 3、组织、监督、检查、收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案；

- 4、收集和整理竣工验收文件并进行立卷归档；

- 5、在组织工程竣工验收前，提请城建档案馆对工程档案进行预验收；

- 6、对列入城建档案馆接收范围的工程，在工程竣工验收后3个月内，向城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案（移交的档案应按城建档案馆的要求及有关规定立卷、整理、扫描并装订成册，纸质、声像与电子档案应同步移交）。

二、建设单位应明确专（兼）职档案资料信息员负责收集和整理工程档案资料，做到工程档案资料的收集、整理、归档与建设工程的进度一致。

三、各文件形成单位（勘察、设计、施工、监理）应根据有关规定和城建档案馆的要求对资料整理、立卷，编制移交清单，由建设单位汇总后统一报送城建档案馆。

四、移交城建档案馆的归档的纸质文件应为原件，工程文件必须完整、系统，内容真实、准确。

五、工程文件应用耐久性强的书写材料（如碳素墨水、蓝黑墨水），计算机输出文字和图件应使用激光打印机。工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续应完备。

六、建设工程立卷须按单位工程分开立卷，共用文件归入其中一个单位工程，其它工程附文件存放地的书面情况说明。公共部位（如地下室、区域附属工程）的文件可单独组卷，专业分包单位文件（如节能保温、电梯、消防、化粪池、通风与空调、智能建筑、地基处理、桩基础、钢结构、幕墙、门窗等）应单独组卷。

七、隧道、涵洞等工程参见市政（桥梁、道路、地下管线）文件工程归档目录，工业建筑工程参见建筑工程、市政工程文件归档目录。

八、请报送单位在德阳市城建档案馆网站（www.0838dy.net）的下载中心或德阳市城建档案QQ群的群文件里面下载以下资料和表格：

（1）、“建设工程档案预验收申请表”。

（2）、“德阳市城市地下管线工程归档资料审核会签表” 。

（3）、工程档案移交的具体要求，详见“档案资料整理要求”、“建设工程档案竣工图的编制要求”、“建设（市政）工程文件移交清单”、“纸质档案数字化加工工作的具体要求”、“声像档案拍摄内容及制作要求”等。

（4）、“工程档案检查报告”及相关内容。

九、建议建设单位在工程竣工验收前1至2个月联系城建档案馆对工程档案资料进行预验收指导服务，提前做好竣工验收前的准备工作。请报送单位在申请建设工程档案预验收前，先将施工技术资料报质量监督部门相关监督人员审查。向城建档案馆申请预验收应提交《建设工程档案预验收申请表》和《工程档案检查报告》。

十、在竣工验收3个月内，报送单位向德阳市城建档案馆移交建设工程档案。报送单位应完成建设工程档案的整理、装订和数字化工作，并将一套完整的符合城建档案馆要求的纸质和电子档案（光盘）移交城建档案馆。

十一、报送单位应在移交工程档案时提交《工程档案检查报告》，建设单位可自行或自主选择委托档案服务咨询机构进行竣工工程档案的整理、装订和数字化制作工作；自行整理的由建设单位提交《工程档案检查报告》，委托整理的由服务机构提交《工程档案检查报告》。

十二、地下管线工程竣工测绘应由建设单位委托有资质的测绘单位完成，测绘作业方法和提交数据、图件成果必须符合《德阳市地下管线普查规程》、《德阳市地下管线普查数据提交规范》。竣工测绘Mdb格式成果须报德阳市勘测院信息中心审查合格并入库，纸质及符合法定形式的其他资料报送德阳市城建档案馆归档。

咨询单位：德阳市城建档案馆，咨询电话：2555978、2556605，QQ群号：102249330。